MATRIX INDUSTRIE

Document de validation interne

Projet : Système de gestion de file d'attente — client microfinance (4 agences)

# 1. Objet du document

Ce document a pour objet de soumettre à la validation de la Direction Générale le projet de système de gestion de file d'attente destiné à un client institution de microfinance, avant transmission de la proposition commerciale définitive au client.

# 2. Rappel du besoin client

Le client souhaite équiper ses 4 agences d'un système de gestion de file d'attente en deux phases : une V1 immédiatement opérationnelle (borne, écran, audio), puis une V2 avec dashboard de suivi et canaux de notification alternatifs au ticket papier.

# 3. Périmètre V1

- Borne interactive à l'accueil pour la prise de ticket (papier et/ou QR code).

- Écran d'affichage du numéro de ticket en cours de traitement, mis à jour en temps réel.

- Volet audio : annonce vocale du numéro appelé.

- Poste agent pour appeler le ticket suivant.

- Fonctionnement en réseau local, sans dépendance à internet pour les opérations essentielles.

- Déploiement sur les 4 agences du réseau.

# 4. Périmètre V2

- Dashboard de suivi : temps d'attente moyen, taux de satisfaction, volume par créneau, vue multi-agences.

- Notifications à distance : SMS, e-mail, et WhatsApp Business en option.

- Accessible en web et mobile pour la direction et les responsables d'agence.

# 5. Alternatives au ticket papier

| Canal | Positionnement |
| --- | --- |
| Ticket papier | Canal de référence, conservé par défaut pour tous les profils de clients. |
| QR code | Suivi du ticket sur smartphone, intégrable dès la V1. |
| SMS | Notification à distance, recommandé en V2. |
| E-mail | Canal simple, complémentaire au SMS. |
| WhatsApp | Canal optionnel en V2, nécessite validation API Meta. |
| Code OTP | Pertinent uniquement si vérification d'identité requise. |

# 6. Échéances demandées

| Échéance | Jalon |
| --- | --- |
| 5 août 2026 | Mise en service V1 dans les 4 agences |
| 30 août 2026 | Mise en service V2 dans les 4 agences |

Point de vigilance : le délai entre validation et mise en service V1 (5 août) est très court pour un déploiement simultané sur 4 agences. Une mobilisation immédiate des équipes est nécessaire pour tenir cette échéance.

# 7. Points nécessitant la validation de la Direction

☐  Validation du périmètre V1 tel que décrit (borne, écran, audio, poste agent).

☐  Validation du périmètre V2 (dashboard, notifications multicanal).

☐  Validation des canaux alternatifs à intégrer : QR code en V1 ; SMS et/ou WhatsApp en V2.

☐  Validation des échéances au 5 août (V1) et au 30 août (V2), avec mobilisation prioritaire des équipes.

☐  Validation du déploiement simultané sur les 4 agences.

☐  Feu vert pour la transmission de la proposition commerciale au client.

# 9. Axes d'Amélioration et Roadmap d'Évolution (Groupe Cofina)

À la suite du déploiement réussi du socle V1 (Local Edge) aux couleurs de la charte graphique officielle du Groupe Cofina, les axes d'amélioration stratégiques suivants sont retenus :

## 9.1 Phase V2 Cloud Central & Notifications (Août 2026)

• Backend Central Cloud & Dashboard Direction : Consolidation des métriques des 4 agences (Plateau, Cocody, Marcory, Bouaké) pour la Direction Générale.
• Outbox Sync Engine : Synchronisation différée à tolérance de panne garantissant 0 perte de données en cas d'interruption réseau.
• Notifications SMS & WhatsApp Business : Information à distance des clients pour désengorger la salle d'attente.

## 9.2 Digitalisation du Parcours Client & Smart Routing (Phase V3)

• Prise de rendez-vous en ligne (Web & Application Mobile Cofina).
• Identification à la borne via Carte Client / QR Code pré-rempli.
• Borne d'évaluation de la satisfaction post-traitement à 4 smileys tactiles.
• Smart Routing : Équilibrage automatique des files d'attente selon l'affluence aux guichets.

## 9.3 Matériel & Supervision DSI (Phase V4)

• Pilote direct d'impression thermique ESC/POS (Epson / Xprinter).
• Annonces vocales multilingues (Français, Baoulé, Dioula).
• Supervision de l'infrastrucutre en temps réel (Loki, Grafana, Uptime Kuma).